2021 - 2025 水利工程注册建造师考试简答题高频考点汇总

# 近五年（2021—2025）水利工程注册建造师考试

# 简答题高频考点汇总（文件版・可直接复制打印）

适用：一建 / 二建水利水电实务简答、案例问答 标注：2021—2025 为连续高频；单独年份为当年真题考过

## 一、施工导流与截流（高频简答）

- 施工导流方式及适用条件
考查年份：2021、2023、2025

- 截流方式（平堵、立堵）优缺点及适用范围
考查年份：2022、2024

- 减少截流难度的技术措施
考查年份：2021、2023、2025

- 基坑降排水目的及管井井点适用条件
考查年份：2022、2024

## 二、地基处理与基础工程

- 水利工程常用地基处理方法及适用场景
考查年份：2021、2023、2025

- 帷幕灌浆、固结灌浆的施工顺序与作用
考查年份：2021—2025

- 灌浆施工质量控制要点（压力、浆液、段长）
考查年份：2022、2023、2024

- 基坑开挖边坡失稳原因及防治措施
考查年份：2021、2024、2025

## 三、土石坝与堤防工程

- 土石坝填筑压实质量控制指标（干密度、含水率、压实度）
考查年份：2021—2025

- 土石坝施工工艺（卸料、铺料、碾压、结合面处理）
考查年份：2022、2023、2025

- 堤防工程填筑施工要点
考查年份：2021、2024

- 土石坝护坡、排水设施的作用与构造
考查年份：2022、2024

## 四、混凝土坝与大体积混凝土

- 大体积混凝土温控防裂措施
考查年份：2021—2025

- 混凝土浇筑施工要点（入仓、振捣、养护、冷缝处理）
考查年份：2021、2023、2025

- 混凝土裂缝分类及处理方法
考查年份：2022、2024

- 模板、钢筋、预埋件质量控制要点
考查年份：2021、2023、2025

## 五、水闸、泵站与水电站

- 水闸施工要点（防渗、消能防冲、沉降缝处理）
考查年份：2022、2023、2024

- 泵站进出水建筑物及安装控制要点
考查年份：2021、2024

- 水电站压力管道、厂房施工质量控制
考查年份：2022、2025

## 六、河道疏浚与整治

- 疏浚工程施工质量控制要点
考查年份：2021、2023、2024

- 河道整治建筑物（丁坝、顺坝、格坝）作用
考查年份：2022、2025

## 七、水利工程安全与文明施工

- 水利工程重大危险源辨识与控制措施
考查年份：2021、2023、2025

- 深基坑、高边坡、脚手架安全控制要点
考查年份：2022、2024

- 起重作业、爆破作业安全管理要求
考查年份：2021、2023、2025

- 安全事故报告程序与内容
考查年份：2021—2025

## 八、质量、验收与评定

- 水利工程项目划分（单位、分部、单元工程）
考查年份：2021—2025

- 水利工程质量事故分类与处理程序
考查年份：2022、2023、2024

- 分部工程、单位工程验收条件与程序
考查年份：2021、2023、2025

- 竣工验收应具备的条件
考查年份：2022、2024

## 九、合同、招投标与造价

- 工程变更处理程序
考查年份：2021、2023、2025

- 索赔成立条件及索赔程序
考查年份：2021—2025

- 工程量清单计价与综合单价组成
考查年份：2022、2024

- 违法分包、转包认定情形
考查年份：2021、2023、2025

## 十、法规与管理（简答常考）

- 施工许可证 / 开工备案条件
考查年份：2021、2024

- 安全生产责任制及三类人员职责
考查年份：2022、2023、2025

- 水利工程质量终身责任制
考查年份：2021—2025

- 水土保持、环境保护基本要求
考查年份：2022、2024

# 使用说明

- 标注 2021—2025 为超高频必背，每年必考类似问答；

- 答题建议：分点作答、关键词前置、数字和程序写完整；

- 可直接复制到 Word，排版后即可打印背诵。