近五年（2021-2025）水利工程注册建造师考试选择题高频考点汇总

内容为：近五年（2021—2025）一建 / 二建水利水电工程选择题高频考点，每点标注考查年份，聚焦选择题核心考点，剔除冗余内容，适配备考背诵。

# 近五年（2021—2025）水利工程注册建造师考试

# 选择题高频考点汇总（文件版）

适用：一建、二建水利水电工程管理与实务选择题备考；标注：2021—2025 表示连续多年高频，个别年份单独标出；考点结合近年真题命题重点整理，贴合考试趋势。

# 一、水利水电工程勘测与测量（选择高频）

- 常用测量仪器使用：微倾水准仪使用步骤（粗平→调焦照准→精平→读数）、经纬仪使用步骤（对中→整平→照准→读数）；视差产生原因及读数规则，考查年份：2021、2023、2025

- 施工放样与变形监测：放样数据准备要求、开挖工程测量内容；变形监测基点与测点布设要求，滑坡、高边坡稳定监测方法，考查年份：2022、2023、2025

- 工程地质问题：边坡破坏形式（松弛张裂、蠕变、崩塌、滑坡），滑坡的分布特点及危害；基坑降排水目的及管井井点适用条件，考查年份：2021、2023、2024、2025

- 渗流现象识别：流土、管涌的定义及区别，非黏性土流土的判定，考查年份：2021、2024、2025

# 二、水利水电工程设计与等别划分（选择高频）

- 工程等别划分：水利水电工程按规模、效益及重要性划分为五等；综合利用工程等别的确定原则，考查年份：2021、2022、2023、2025

- 水工建筑物级别：永久性水工建筑物（水库、水电站、堤防）级别划分；临时性水工建筑物级别相关要求，考查年份：2021、2023、2024、2025

- 水库特征与合理使用年限：水库特征水位及特征库容相关概念；水利水电工程合理使用年限的确定原则，考查年份：2022、2023、2025

- 水资源规划层次：水资源规划按层次分为全国战略规划、流域规划、区域规划，考查年份：2022、2024、2025

# 三、水利水电工程材料（选择高频）

- 混凝土配合比相关：混凝土配合比核心参数（砂率、水胶比、浆骨比），不属于配合比的参数辨析，考查年份：2021、2023、2024、2025

- 建筑材料性能：水泥、钢材、外加剂的核心性能指标；水利工程常用材料的适用场景，考查年份：2021、2022、2024、2025

- 土工材料与防水材料：土工合成材料的分类及作用；水利工程防水、防渗材料的性能要求，考查年份：2022、2023、2024、2025

# 四、水利水电工程施工技术（选择高频）

- 施工导流与截流：导流方式选择、截流方法及适用条件；施工时段划分（工程筹建期、准备期、主体施工期、完建期）及总工期计算，考查年份：2021、2022、2023、2025

- 地基与基础工程：地基处理方法（换填、强夯等）；基坑开挖边坡稳定措施，考查年份：2021、2023、2024、2025

- 土石坝与堤防施工：土石坝填筑工艺、压实标准；堤防构造及施工质量控制要点，考查年份：2022、2023、2024、2025

- 混凝土工程施工：大体积混凝土温控防裂措施；混凝土浇筑、养护要点，考查年份：2021、2022、2023、2024、2025

- 疏浚工程：疏浚工程局部欠挖的返工判定条件，考查年份：2021、2023、2024

# 五、水利水电工程安全管理（选择高频）

- 安全生产标准化：水利生产经营单位记20分的情形（弄虚作假、迟报事故、较大安全事故负有责任等），考查年份：2022、2024、2025

- 安全防护与起重作业：钢丝绳安全系数要求（特定场景不小于12）；起重吊装作业安全控制要点，考查年份：2021、2023、2024、2025

- 安全事故相关：安全事故等级划分、报告程序及内容；质量问题鉴定的类型，考查年份：2021、2022、2024、2025

- 勘测设计失误问责：水利工程勘测设计失误对责任单位的问责方式（责令整改、警示约谈、通报批评等），考查年份：2021、2023、2025

# 六、水利水电工程合同与管理（选择高频）

- 合同管理文件：水利水电工程注册建造师施工管理签章文件分类，合同管理文件的具体类型（变更申请表、施工月报等），考查年份：2022、2024、2025

- 招标投标相关：招标人采用未中标人技术方案的补偿时间要求（签订合同后5个工作日内），考查年份：2021、2023、2024

- 工程验收与质量控制：水利工程验收层次及要求；质量缺陷处理相关规定，考查年份：2021、2022、2023、2024、2025

# 七、文件使用说明

- 本文件为水利水电工程选择题专用，适配一建、二建备考，适合考前突击背诵、查漏补缺；

- 标注2021—2025为超高频必考点，几乎每年都考，优先背诵记忆；

- 选择题答题技巧：抓关键词、区分易混概念、牢记数字类考点，规避命题陷阱；

- 可直接复制到Word，调整字号、排版后即可打印，适配纸质背诵需求。